**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2019년 3월 18일 | 부서 | A조 | 작성자 | 신동준 |
| 참석자 | 정진욱, 이연수, 신동준, 최환석, 김영훈, 김광명 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 프로젝트 진행상황 공유 및 논의 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 :진행상황 공유 | 비고 |
| 3.15(이전) 진행상황 공유  진욱: 인덱스 ui 완성  동준: Exerd 수정, 군집화 알고리즘 테스트  규식: UI, DB연동  환석: 회원정보 UI, 로그기록 UI 완성  연수: DB연동, 군집화 알고리즘 테스트  광명 : 네이버 API 연동  3.18(오늘) 계획 공유  진욱: 인덱스 기능구현 + 검색창 구현 (+사용자 정의 차트)  영훈: 채팅구현  동준: Exerd작업 및 관리자페이지 구현  환석: 맡은 페이지 기능구현  연수: 이벤트, 공지사항게시판 구현 (+태그구현 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| ~03.20 | UI 완성 |
| ~03.20 | 기능 구현 (어느정도까지는) |
| ~03.20 | 알고리즘 구현 가능하면 적용 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 다음  회의안건 | 알고리즘 연동작업 및 기능구현 |