**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2019년 3월 20일 | 부서 | A조 | 작성자 | 정진욱 |
| 참석자 | 정진욱, 이연수, 신동준,김영훈, 김광명, 정규식,최환석 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 프로젝트 진행상황 공유 및 논의 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 비고 |
| 3.19(어제) 계획 공유  진욱: 검색창 마무리 및 메인페이지 공지사항+로그인로그아웃구현  동준: 영화관리 페이지 mybatis연동 마무리  규식: 유저 filtering 페이지 UI마무리 + mybatis연동 및 user통계차트 페이지 ui완성.  연수: 태그 관리페이지 : 추가/삭제 및 어떤 태그가 더가치있는지?  광명: DB초기작업 마무리 및 영화 상세페이지 완료(naver API url 연동)  영훈:관리자 dashboard페이지 mybatis완료(+ajax)  3.20(오늘) 계획 공유  진욱: 메인페이지 / 로그인 로그아웃 mybatis 쿼리구현  동준: 영화관리 페이지 마무리  규식: 유저 필터링페이지 저장값 셋팅, 정보수정 기능구현  연수: 홈페이지 운영페이지 완료  광명: 영화 상세페이지.별점, 댓글 반영 로그남기기  - 목표, 후에 추가로 데이터셋  영훈: 관리자 대시보드 mybatis - 오늘 내일중으로 정리,  연수씨 업로드 도움 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| ~03.20 | UI 완성 |
| ~03.20 | 기능 구현 (간단한 db연동, modal, 페이지이동) |
| ~03.19 | 각자 현재 구현내용 확인 및 발표진행 시나리오 진행 |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 다음회의안건 | **금요일- 맡은 부분 완료하기!**  **다음주 월요일 - 사용한 기술 체크하기, 빈 부분에 대해서 추가할 부분 생각하기** |