**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2019년 3월 21일 | 부서 | A조 | 작성자 | 정규식 |
| 참석자 | 정진욱, 이연수, 신동준, 정규식,최환석 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 프로젝트 진행상황 공유 및 논의 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 | 비고 |
| 3.20(어제) 계획 공유  진욱: 메인페이지 / 로그인 로그아웃 mybatis 쿼리구현  동준: 영화관리 페이지 마무리  규식: 유저 필터링페이지 저장값 셋팅, 정보수정 기능구현  연수: 홈페이지 운영페이지 완료  광명: 영화 상세페이지.별점, 댓글 반영 로그남기기  - 목표, 후에 추가로 데이터셋  영훈: 관리자 대시보드 mybatis - 오늘 내일중으로 정리,  연수씨 업로드 도움  3.21(오늘) 계획 공유  진욱: 회원가입/ 검색창 마무리 + 추천알고리즘 작성  동준: 영화분석 Ajax 적용하여 출력, resultmap 적용 부분 수정  규식: 정보수정기능 dynamic query 적용, 차트 기능 db연동  연수: 이벤트 관리, 태그관리 부분 개발+ 알고리즘 작성  환석: (관리자)회원정보-검색 , 회원정보 수정 기능 개발 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| ~03.22 | 각자 맡은 파트 마무리 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 다음회의안건 | **다음주 월요일 - 사용한 기술 체크하기, 빈 부분에 대해서 추가할 부분 생각하기** |