**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2019년 3월 22일 | 부서 | A조 | 작성자 | 이연수 |
| 참석자 | 정진욱, 이연수, 정규식, 신동준, 최환석, 김영훈 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 프로젝트 진행상황 공유 및 논의 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 :진행상황 공유 | 비고 |
| 3.21(이전) 진행상황 공유  진욱: 회원가입 완료  동준: 영화분석 완료  규식: 정보수정을 위한 쿼리문 구현  환석: 회원정보 검색 구현  연수: 이벤트 검색 구현  3.22(오늘) 계획 공유  진욱: 검색창, 모달 구현  영훈: 해당 파트 끝냄, 알고리즘, 이미지업로드 도움  동준: resultMap과 차트  규식: 차트 만들기  환석: 회원정보 수정 기능  연수: 관리자페이지 홈페이지운영 마무리 하기 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| 1. 맡은 부분 끝내기 | ~3.22 |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 다음  회의안건 | 알고리즘 구현을 위한 구체적인 계획 회의 |