**회의록**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2019년 3월 25일 | 부서 | A조 | 작성자 | 신동준 |
| 참석자 | 이연수, 정규식, 신동준, 최환석, 김영훈, 김광명 | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 회의안건 | 프로젝트 진행상황 공유 및 논의 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의내용 | 내용 :진행상황 공유 | 비고 |
| 3.22(이전) 계획 공유  광명 : 영화 테이블 관객수, 영화 상세페이지 구현  영훈: 할당된 파트 끝냄. 코요  동준: 할당된 파트 대부분 끝냄. 차트도 구현.  규식: 사용자 월간 사용금액을 차트로 구현  환석: 회원정보 tab에서 수정 / 삭제  연수: 알고리즘 제외 전체 구현 완료  3.25(오늘) 계획 공유  광명 : 영화 시청 버튼 누를 시 해당 항목들 구현  영훈 : 마무리 후 도우미  동준 : 테이블 변경으로 인한 수정사항들 및 댓글 처리 및 알고리즘  규식 : 할당된 파트 마무리작업  환석 : 할당된 파트 마무리작업  연수 : 알고리즘 구현 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 결정사항 | 내용 | 진행일정 |
| 1. 맡은 부분 끝내기 | ~3.25 |
| 1. 알고리즘 구현 | ~3.25 |
|  |  |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 다음  회의안건 | 전체적인 상황 공유 |